Compte rendu du 01 Mai 2024

Ce qui est fait :

* Cahier des charges
* Page principale du site
* Page de paiement
* Page d’ordinateur
* Page de tablettes
* Page de consoles

Difficultés rencontrées :

* Problèmes de mise en page des produits
* Il est difficile d’établir des réunions car nous avons pas tous les mêmes disponibilités

Ce qui reste à faire :

* Rendre le site sécurisé (données des utilisateurs)
* Faire une estimation budgétaire fictive du projet
* Faire une base de données SQL
* Faire la page de téléphones
* Gérer l’ajout d’articles dans le panier
* Vérifier si l’option de paiement est fonctionnelle